- Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r”.

Opatów, 04.08.2021 r.

ZPU 271.7.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

1. Zamawiający

Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, tel./fax: 34 3196093/ 3196081,                   e-mail: sekretariat@opatow.gmina.pl, zaprasza do złożenia ofert na: „Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r.”

Zadanie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Przedmiot zamówienia:

Na usługę składa się:

- usunięcie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach (obiektach) mieszkalnych i gospodarczych przez co rozumie się: demontaż, zbieranie, transport 
i unieszkodliwienie odpadów na składowisku,

- usunięcie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach przez co rozumie się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów na składowisku.

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Każdorazowego złożenia oświadczenia Zamawiającemu o prawidłowości wykonania prac na danej nieruchomości oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

- Dokonania zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz posiadania dokumentu potwierdzającego dokonania stosownych zgłoszeń w terminie; zgłoszenie dotyczy zarówno azbestu usuwanego z budynków mieszkalnych, gospodarczych jak i składowanego na nieruchomości,

- Posiadania dowodów ważenia i kart przekazania odpadów ze składowiska gdzie dokonano unieszkodliwienia usuwanego azbestu.

- Posiadania protokołów odbioru podpisanych przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji potwierdzający ilości wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.

Odbiorem zostaną objęte następujące wyroby zawierające azbest:

- Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- Płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie.

Ilość nieruchomości objętych zamówieniem oraz ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia:

- Budynki mieszkalne i gospodarcze – 25 obiektów na łączną masę azbestu: 67,81 Mg,

- Wyroby azbestowe składowane – 16 nieruchomości na łączną masę azbestu: 42,28 Mg

UWAGA!
1) W ofercie należy podać kwotę brutto demontażu/zebrania, załadunku, transportu i unieszkodliwienia 1 tony odpadów.

2) Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany odbiór wyrobów zawierających azbest.

3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.
Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 15.09.2021 r.

4. Termin realizacji zamówienia: do 20.09.2021 r.

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%,

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Opatowie, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów lub elektronicznie na adres mailowy - sekretariat@opatow.gmina.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.08.2021 r. do godz. 12:00.

W przypadku składania oferty pisemnie ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej w następujący sposób:

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152, Opatów

- Oferta na: „Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r”.

7. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie oferty nastąpi w dniu 12.08.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Opatowie, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów. Postępowanie ma charakter jawny.

8. Wymagania wobec wykonawców oraz warunki udziału:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie transportu i unieszkodliwiania azbestu, wyposażenie techniczne do prowadzenia prac objętych zamówieniem oraz przeszkolonych w tym zakresie pracowników,

b) wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Aneta Kistela tel. 34 3196093 wew. 41, e-mail: akistela@opatow.gmina.pl, Robert Puchała tel. 34 3196093 wew. 40, e-mail: rpuchala@opatow.gmina.pl

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

/-/ Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- FORMULARZ OFERTOWY

na zadanie pn. „Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów 
w 2021 r.”

| - ZPU 271.7.2021 |  |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| lL. p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowymi,

  - ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

netto………………………. Zł, VAT w wysokości …………………….zł, co stanowi łącznie

kwotę  .............................................. zł brutto   
(słownie brutto: ................................................................................................ zł)

sporządzona wg tabeli:

| Lp. | Rodzaj prac wchodzących do przedmiotu zamówienia | j.m. | Szacowana Ilość ton | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto 4x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | (Mg) | 67,81 |  |  |
| 2. | Zbieranie transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | (Mg) | 42,28 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

5. Termin wykonania: - 20.09.2021 r.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

…....................................... 			….........................................................

(miejscowość i data) 				(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA/WZÓR Nr .........

Zawarta w dniu …………….. pomiędzy Gminą Opatów z siedzibą w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Opatów - Bogdana Sośniaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: demontażu przygotowaniu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty faliste i płaskie azbestowo – cementowe)  z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) z nieruchomości  i obiektów z  terenu gminy Opatów.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt falistych i płaskich azbestowo - cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na :

- budynki mieszkalne i gospodarcze – 25 obiekty na łączną masę azbestu: 67,81 Mg,

- wyroby azbestowe składowane – 16 nieruchomości na łączną masę azbestu: 42,28 Mg

Wyżej wymieniona ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie. Cena została ustalona na podstawie złożonego formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.

3. Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 zawierający adresy nieruchomości z których należy dokonać odbioru azbestu, oraz transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od podpisania umowy ustalić z właścicielami obiektów o których mowa w ust. 1 (w porozumieniu z Zamawiającym) harmonogram odbioru w odniesieniu do poszczególnych posesji określonych w załączniku Nr 1 do umowy. Powyższy harmonogram prac należy dostarczyć Zamawiającemu.

- 5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów odbioru wyrobów zawierających azbest zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- 6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i opisem warunków zamówienia.

- 7. Odebrane wyroby azbestowe wykonawca obowiązany jest przewieźć na składowisko odpadów celem unieszkodliwienia. Odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

- 8. Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.).

- 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będzie protokół odbioru podpisany przez właściciela nieruchomości oraz karty przekazania odpadów w ilości nie większej niż wymienione w Załączniku nr 1, na składowisku odpadów.

- 10. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- § 2

- 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: ….............. dni  tj. do dnia 20.09.2021 r.

- 2. Zakończenie odbioru z każdej posesji będzie udokumentowane:

- 1) pozytywnym, bezusterkowym protokółem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji potwierdzający ilości wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest  załącznik nr 3 do umowy.

- 2) kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

- 3) oświadczeniem właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag,

- 4) oświadczenia Wykonawcy prac o prawidłowości ich wykonania oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

- 5) zgłoszeniami organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, dokonanych przez Wykonawcę prac w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z potwierdzeniem odbioru tych zgłoszeń.

- § 3

- 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego ilość odebranych wyrobów azbestowych i przekazanych na składowisko Cena za odbiór:

- -  1 Mg  odpadów polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest  wynosi brutto ……….zł (słownie: .…………………………………).

- -  1 Mg  odpadów polegające na , zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest  wynosi brutto ……….zł (słownie: .…………………………………).

- 2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć wraz z należnym podatkiem VAT kwoty w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………).

- 3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązki niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- § 4

- 1. Płatność będzie dokonywana w ciągu 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT wystawionej po zakończeniu wykonywania zamówienia wraz z kompletem dokumentów określonych w   § 2 ust. 2.

- 2. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

- 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia.

- 4. W wypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 1 ust. 8 płatność będzie pomniejszona o odpowiednią część bez konieczności aneksu do umowy.

- § 5

- 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy, przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

- 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

- § 6

- 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne Zamawiającemu w następujących wypadkach i wysokościach:

- 1) w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający.

- 2) w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.2 za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2.

- 3) w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2, za opóźnienie usuwaniu wad w stosunku do terminu ustalonego przez Zamawiającego 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokości kary umownej.

- 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

- § 7

- 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za profesjonalną, należytą realizację przedmiotu zamówienia.

- 2. Zamawiającemu, jeśli przedmiot zamówienia został zrealizowany wadliwie, przysługuje w szczególności prawo żądania od Wykonawcy:

- 1) Bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- 2) Obniżenia wynagrodzenia z tytułu wystąpienia wad.

- § 8

- 1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość wykonywania prac przez cały czas realizacji umowy.

- 2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia właścicielowi nieruchomości oraz osobom trzecim.

- 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.

- § 9

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie obiektów (nieruchomości) objętych przedmiotem umowy w dniu podpisania umowy, oraz na bieżąco będzie informował  o wszelkich zmianach w nim zachodzących.

2. Zamawiający powoła przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach z zakresu niniejszej umowy w osobie Pani Anety Kistela, tel. 34 319 60 93/wew. 41, e-mail: akistela@opatow.gmina.pl, fax. 34 319 60 81

3. Wykonawca powoła przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Zamawiającym  w sprawach z zakresu niniejszej umowy w osobie  tel.. ..............

e-mail: ..............................................

5. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ dla prawidłowego wykonywania umowy.

- § 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób, które zobowiążą się do wykonywania na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie przez nich wyznaczonym, czyli w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) czynności polegające na osobistym, bezpośrednim, fizycznym uczestniczeniu w usuwaniu i transporcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia własne lub podwykonawcy, potwierdzające wywiązanie się ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3. Za niedopełnienie wymogu określonego w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdą osobę zatrudnioną w inny niż opisany w ust. 1 sposób.

4. Za każdorazowe niedostarczenie oświadczenia określonego w ust. 2 w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powyżej trzykrotnej konieczności nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę  kary, o której mowa w ust. 3 i/lub 4. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- § 11

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

2. Zgodnie z art. 143b ust 2 ustawy pzp termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi. Przepis stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

§ 13

- 1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwa, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian uzasadniona jest którąkolwiek z poniższych okoliczności:

- 1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, w tym zmiany stawek podatku VAT,

- 2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

- a) wystąpienia okoliczności wynikających z „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze,) lub istotnie odbiegających od typowych (właściwych) dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych. Wstrzymanie wykonywania usługi ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja wykonywania usługi nie uzasadniają zmiany terminu umowy.

- b) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie usługi mogłoby grozić powstaniem szkody,

- c) potrzeby opóźnienia lub wstrzymania wykonywania usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- § 14

- Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

- § 15

Zakaz cesji.

Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 16

Integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 - Wykaz właścicieli obiektów

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Protokół odbioru

Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

- WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do Umowy

Opatów, ………………2021 r.

Protokół odbioru robót - potwierdzający demontaż/* odbiór/* odpadów/* wyrobów/* zawierających azbest, wykonanych w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest, realizowanego na terenie Gminy Opatów

| - Informacje dotyczące Właściciela/*Najemcy/* budynku: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko Właściciela /* Najemcy budynku /*: _________________________________________ |  |  |
| Adres: __-___ _________________________, ul. _____________________________________ |  |  |
| - Informacje dotyczące Wykonawcy: |  |  |
| Nazwa firmy: _____________________________________________________________________ |  |  |
| Adres: __-___ ____________________, ul. ___________________ tel. __________, fax. _____________ |  |  |
| - Podstawa wykonania prac: |  |  |
| Umowa nr ______________, zawarta w dniu: __.__.____r. |  |  |
| - Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi: |  |  |
| 4.1. W dniu __.__.____r., zdemontowano/* odebrano/*: odpady/* wyroby/* zawierające azbest o łącznej masie ___________Mg/* z powierzchni _______________m2/*. 4.2. Miejsce demontażu/* odbioru/* odpadów/* wyrobów/* zawierających azbest: _____________ Adres: __-___ _________________________, ul. ____________________________________ |  |  |
| - Wykonawca oświadcza, że prace związane z usunięciem odpadów/* wyrobów/* zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z właściwymi przepisami technicznymi i sanitarnymi, a teren został prawidłowo oczyszczony z pyłu azbestowego. - Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie oświadczają: - prace zrealizowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.), - prace zrealizowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.). - Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron uczestniczących w odbiorze. |  |  |
| ……………………………………… Właściciel/* Najemca/* | ……………………………………… Wykonawca | ……………………………………… Przedstawiciel Gminy |

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Umowy

U M O W A

powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w   dniu ...... / ...... / 2021 r. w   …………………………. pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...    zwanym dalej Administratorem

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……    zwaną dalej  Przetwarzającym

łącznie zwane „Stronami", a odrębnie „Stroną".

Mając na uwadze, że:

- Strony zawarły umowę ……………………………………………………………………  („Umowa podstawowa”), w związku z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;

- Celem Umowy jest  ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;

- Strony zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/

- Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

Oświadczenia Stron

§ 1

Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

§ 2

Przetwarzający oświadcza, że przetwarzając dane osobowych, objęte niniejszą Umową i Umową podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Opis przetwarzania

§ 3

- Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) opisanych w § 5 i 6  danych osobowych (dalej: dane).

- Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy podstawowej.

§ 4

Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy podstawowej, w szczególności:

- celem przetwarzania jest prawidłowa realizacja przedmiotu umowy podstawowej t. j. usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości wskazanych w zestawieniu

§ 5

Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych:

- dane zwykłe tj. numer telefonu, adres nieruchomości, imię i nazwisko właściciela nieruchomości, rodzaj zabudowy, powierzchnia/masa azbest,

§ 6

Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opatów.

Podpowierzenie

§ 7

Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych w drodze pisemnej umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji podmiotu Podprzetwarzajacego, przez Administratora lub braku sprzeciwu.

§ 8

Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego, wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

§ 9

- Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w § 8.

- Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

§ 10

Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania niniejszej Umowy.

Obowiązki Przetwarzającego

§ 11

Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami  lub instrukcjami Administratora.

§ 12

- Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG).

- Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonwców, którzy przekazują dane poza EOG.

§ 13

Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu niniejszej Umowy, udokumentowane zobowiązanie do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

§ 14

Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa  w art.32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 15

- Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO.

- Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych.

§ 16

Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art.32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

§ 17

Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.

§ 18

Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art.25 ust.1 RODO, i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększą ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.

§ 19

Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji niniejszej Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

§ 20

- Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora.

- Przetwarzający udostępnia na żądanie Administratora prowadzony rejestr, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

§ 21

Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji niniejszej Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art.22 ust.1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.

§ 22

Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych  odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Obowiązki Administratora

§ 23

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu niniejszej Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

Bezpieczeństwo danych

§ 24

Przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że:

- dokonał oceny przydatności pseudonimizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu;

- posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności swoich systemów i usług przetwarzania;

- posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

- regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych  środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Powiadomienie o naruszeniu danych

§ 25

- Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.

- Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dot. naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.

Nadzór

§ 26

- Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli.

- Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń,                  w których przetwarzane są dane, oraz wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych.

- Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dot. przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia rejestru przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego).

§ 27

- Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych (UODO) w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

- Przetwarzający:

- udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO;

- umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzenie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

Referencje

§ 28

Na żądanie Administratora, Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Odpowiedzialność

§ 29

- Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku                                     z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego, lub              gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

- Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

§ 30

Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony                  danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

Okres obowiązywania umowy

§ 31

Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy podstawowej z zastrzeżeniem terminu karencji usunięcia danych wskazanych w § 32 pkt 2 niniejszej Umowy.

Usunięcie danych

§ 32

- Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do:

- usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi inaczej  lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych.

- na prośbę Administratora, poinformowania na piśmie o dacie i sposobie, w jaki usunięto dane;

- Przetwarzający dokona usunięcia danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy podstawowej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.

Postanowienia końcowe

§ 33

- W razie sprzeczności miedzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia, a Umowy podstawowej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dot. przetwarzania danych osobowych między Administratorem, a Przetwarzającym należy regulować przez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Umowa podlega przepisom RODO oraz prawu polskiemu.

....................................				                        ……..…......................

(podpis Administratora)                                                              (podpis Przetwarzającego)